**Отчет**

**о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Новокуйбышевск в зоне деятельности ЕТО –**

**ООО «СамРЭК-Эксплуатация» за 2022 год**

Самара, 2023

**Содержание**

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
2. Сведения о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения
3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения
4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения
5. Сведения о выполнении ЕТО в отчетном периоде 2022 года обязанностей по формированию предложений о (дифференциации) цене на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением
6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
7. Контактная информация
8. **Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения**

Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации №2726-р от 22.10.2020 Администрация муниципального образования городской округ Новокуйбышевска (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация – ООО «СамРЭК-Эксплуатация»(далее – ЕТО) заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Новокуйбышевск от 15.03.2021 года на срок действия по 31.12.2032 года, которые размещены на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.

Дополнительное соглашение № 1 от 17.11.2022 г. и Протокол разногласий к дополнительному соглашению № 1 от 18.11.2022 г. определили требования к цене на тепловую энергию (мощность) - на период с 01.12.2022 года по 01.07.2024 года, при определении цены на тепловую энергию не превышать уровень цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в предыдущем расчетном периоде, проиндексированный на 3,2%. Со второго полугодия 2024 года при формировании предложений о цене на тепловую энергию обеспечивать условие не превышения уровня цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в первом полугодии данного календарного года, проиндексированный с использованием прогнозного показателя размера индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий период, одобренному Правительством Российской Федерации.

* 1. Соглашение распространяется исключительно на деятельность ЕТО в границах зоны ее деятельности, которые определяются границами систем теплоснабжения в Схеме теплоснабжения городского округа Новокуйбышевск до 2039 г.
  2. Отчет о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара в зоне деятельности ЕТО подготовлен за 2022 год.
  3. Отчет подготовлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

1. **Сведения о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения**

В соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения ЕТО обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий, указанным для нее в Схеме теплоснабжения.

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год, определенные для ЕТО ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в Схеме теплоснабжения не запланированы.

1. **Сведения о достижении целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения**

В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения ЕТО обязана обеспечивать достижение Целевых показателей, определенных для нее в Схеме теплоснабжения.

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации схемы теплоснабжения относится количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях.

Для расчета фактических значений данного целевого показателя применялись данные ЕТО о фактах прекращений подачи тепловой энергии или теплоносителя у потребителя, которые произошли в результате технологических нарушений на теплоисточнике или тепловых сетях.

На теплоисточниках и тепловых сетях ЕТО за 2022 год аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя не было допущено.

В связи с этим целевые показатели схемы теплоснабжения за 2022 год, определенные для ЕТО, выполнены, что видно из таблицы 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель реализации схемы теплоснабжения | Установлено схемой теплоснабжения | Факт |
| 1 | Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях, шт | 1 | 0 |

1. **Сведения о выполнении ЕТО правил определения цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения**

В соответствии с пунктами 2.1.6 Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения г.о. Новокуйбышевск от 15.03.2021 г. при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, в рамках договоров теплоснабжения ЕТО обязуется обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Цена на тепловую энергию для потребителей котельной № 8-2 п. Маяк, котельной № 8-3 п. Шмидта, котельной № 8-4 п. Гранный в 2022 году составляла:

с 01.01.2022 г. – 2 689,20 руб/Гкал с НДС,

с 01.07.2022 г. - 2 689,20 руб/Гкал с НДС,

с 01.12.2022 г. - 2 775,25 руб/Гкал с НДС.

Цена с 01.12.2022 г. была изменена в связи с принятием Правительством Российской Федерации Постановления от 14.11.2022 г. № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Цена на тепловую энергию (мощность) в период с 01.01.2022 г. по 30.11.2022 г. не превышает предельный уровень цены, утвержденный приказом ДЦТР от 10.11.2021 г. № 287.

Цена на тепловую энергию (мощность) с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. не превышает предельный уровень цены, утвержденный приказом ДЦТР от 25.11.2022 г. № 816.

Таким образом, п. 2.1.6 Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения г. о. Самара от 15.03.2021 г. с учетом дополнительных соглашений ЕТО выполняется.

1. **Сведения о выполнении ЕТО в отчетном периоде 2022 года обязанностей по формированию предложений о (дифференциации) цене на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением**

Сведения о ценах на тепловую энергию на 2022 г представлены в таблице 2.

Таблица 2

Информация о ценах на тепловую энергию (мощность) для потребителей



Согласно приведенным в таблице данным, подтверждается исполнение ЕТО за отчетный период 2022 года обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.6 Соглашения.

1. **Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения**

Обязательства органа местного самоуправления установлены в пунктах 2.3.1 – 2.3.9 Соглашения.

По итогам отчетного периода 2022 года указанные обязательства выполнены с учетом актуальности.

1. **Контактная информация**

**ЕТО - ООО «СамРЭК-Эксплуатация»** расположена по адресу: 443080, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, 55, офис 216.

Часы работы: пн – чет: 08:00 – 17:00, пт: 08:00 – 16:00;

перерыв: 12:00 – 13:00; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в департамент финансово-экономического планирования АО «СамРЭК» одним из следующих способов:

* по номеру телефона: 8 (846) 212-02-76
* по электронной почте [samrecexp@samrec.ru](mailto:samrecexp@samrec.ru)
* очно по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 55, офис 216.

**Администрация городского округа Новокуйбышевск** расположена по адресу: 446200, Российская Федерация, Самарская область,   
г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 2.

Часы работы: пн – чет: 09:00 – 18:00, пт: 09:00 – 16:00;

перерыв: 13:00 – 14:00; сб, вс: выходной.